**Iteration6**

**Analys**

Det som gick bra denna vecka är att jag fixat sök funktion.

Det som gick inte bra denna veckan är att jag har inte fixat klart hur många som har sett en bild.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | klar | 1 | 2 |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | klar | 4 | 9 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | klar | 3 | 5 |
| Skapa en plan för iteration 6 | skapa tidsplan för iteration 4 | klar | 1 | 1 |
| Images Views | Hur många som har sett bilden. | Ej klar | 7 | 8 |
|  |  | **Summan** | 16 | 25 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 95 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 120 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska försöka lösa det med favorit lista

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | Ej påbörjat | 2 |  |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | Ej påbörjat | 10 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 5 |  |
| Skapa en plan för iteration 6 | skapa tidsplan för iteration 4 | Ej påbörjat | 1 |  |
| Favorit lista | Man ska kunna lägga mest gillande bilder till favorit lista | Ej påbörjat | 12 |  |
| layout | Ska bestämma hur layout på sidan ska se ut | Ej påbörjat | 4 |  |
| Färger | Ska bestämma vilka mer lämpliga färger som passar sidan | Ej påbörjat | 3 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summan** | 37 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 125 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |