**Iteration7**

**Analys**

Det som gick bra denna vecka är att jag fick bestämma layouten och färger på sidan mm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | klar | 2 | 3 |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | Klar | 10 | 10 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Klar | 5 | 7 |
| Skapa en plan för iteration 6 | skapa tidsplan för iteration 4 | Klar | 1 | 1 |
| Favorit lista | Man ska kunna lägga mest gillande bilder till favorit lista | Klar | 12 | 14 |
| layout | Ska bestämma hur layout på sidan ska se ut | Klar | 4 | 8 |
| Färger | Ska bestämma vilka mer lämpliga färger som passar sidan | Klar | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 45 |
|  |  | **Summan** | 37 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 125 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 170 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska göra presentation och testa hela min appliktion

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| presention | Göra presontion inför redovisningen | Ej påbörjat | 18 |  |
| Videouppladning | Spela en vdieo klipp för hur sidan ser ut | Ej påbörjat | 5 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 3 |  |
| Publicera | Publicera min applikation på webbhotel | Ej påbörjat | 7 |  |
| Försätta med dekoment | Dekommentra klar allting | Ej påbörjat | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summan** | 37 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 170 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |