**Iteration5**

**Analys**

Det som gick bra denna vecka är att jag fixat det med att man kan uppdatera rubriken på en bild samt kunna ändra vilken kategori bilen är av .

Det som gick inte bra är att jag lyckades inte lösa sök funktion så det funkar 100 % rätt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | Klar | 1 | 1 |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | Klar | 8 | 6 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 1 | 0 |
| Skapa en plan för iteration 5 | skapa tidsplan för iteration 4 | Klar | 1 | 1 |
| Skriva kommentar | Sammanfattning för funktioner | Klar | 4 | 2 |
|  |  | **Summan** | 15 | 10 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 85 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 95 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska försöka lösa det med hur många har sett en bild.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | Ej påbörjat | 1 |  |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | Ej påbörjat | 4 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 3 |  |
| Skapa en plan för iteration 6 | skapa tidsplan för iteration 4 | Ej påbörjat | 1 |  |
| Images Views | Hur många som har sett bilden. | Ej påbörjat | 7 |  |
|  |  | **Summan** | 16 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 95 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |