**Iteration**

**Analys**

Det gick bra med att testa och lära mig hur jag ska göra för att fixa inloggning system via facebook konto.

Det gick bra också med att ha lite koll på hur man fixa det med att sätta betyg på en bild.

Men det gick inte så bra med att jag inte lyckades att få fram tillräckligt information om alla nya saker jag vill lära mig och använda mig av i mitt projekt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| färdigställas visionen | gör klart visionen | färdigställd | 4 | 1 |
| Kravspecifikation påbörjas | börja med Kravspecifikation | klar | 5 | 3 |
| Implementationen påbörjas | skapar prototyper | Håller på | 20 | 13 |
| Skapa en plan för iteration 1 | skapa tidsplan för iteration 1 | klar | 5 | 2 |
|  |  | **Summan** | 34 | 19 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 13 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 32 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska testa svåra tekniker och försöka lära mig nya saker med att testa och fortsätta söka efter information gällande mina funktioner.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik | Håller på | 17 |  |
| Testspecifikation med testfall påbörjas | börja med testspecifikation | Ej påbörjat | 7 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 8 |  |
| Skapa en plan för iteration 2 | skapa tidsplan för iteration 2 | Ej påbörjat | 3 |  |
|  |  | **Summan** | 35 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 32 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |