**Iteration2**

**Analys**

Jag har gjort ett funktion för att ladda upp bilder och man trycker på en viss bild för att bli större.

Det som gick bra är att nu man kan ladda upp bilder och ta bort dom också .

Det gick bra också med att spara access token för facebook users i databasen

Det som gick dåligt nu är att jag har lagt inloggning system i masterpage och om man trycker på andra sidor t.ex. : om oss sida då visas logga in knappen igen även om man är redan inloggad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik | Håller på | 17 | 26 |
| Testspecifikation med testfall påbörjas | börja med testspecifikation | klar | 7 | 4 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | klar | 8 | 3 |
| Skapa en plan för iteration 2 | skapa tidsplan för iteration 2 | klar | 3 | 1 |
|  |  | **Summan** | 35 | 34 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 32 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 66 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska fortsätta implementera och dokumentera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | EJ påbörjat | 5 |  |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | EJ påbörjat | 15 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | EJ påbörjat | 3 |  |
| Skapa en plan för iteration 2 | skapa tidsplan för iteration 2 | EJ påbörjat | 2 |  |
|  |  | **Summan** | 25 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 66 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |