**Iteration3**

**Analys**

Jag har gjort att man kan kommentera via facebook på bilderna och dela med sig och gilla.

Det som gick bra att man kan dela med sig bilderna på facebook och gilla.

Men det som inte gick bra att jag som har skapat sidan (admin) kan inte ta bort vissa kommentar som användarna har skrivit .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | klar | 5 | 1 |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | klar | 15 | 7 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | klar | 3 | 1 |
| Skapa en plan för iteration 2 | skapa tidsplan för iteration 2 | klar | 2 | 1 |
|  |  | **Summan** | 25 | 10 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 66 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 76 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska fortsätta implementera och dokumentera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | EJ påbörjat | 2 |  |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | EJ påbörjat | 10 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | EJ påbörjat | 2 |  |
| Skapa en plan för iteration 4 | skapa tidsplan för iteration 4 | EJ påbörjat | 1 |  |
|  |  | **Summan** | 15 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 76 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |