**Iteration4**

**Analys**

Det som gick bra att jag har skapat en Admin sida där jag själv kan logga in och ta bort bilder som folk laddar upp på sidan och jag kan själv också ladda upp bilder.

Det som gick inte bra är att jag kunde inte fixa det med hur många har sett bilderna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | klar | 2 | 1 |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | klar | 10 | 6 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | klar | 2 | 1 |
| Skapa en plan för iteration 4 | skapa tidsplan för iteration 4 | klar | 1 | 1 |
|  |  | **Summan** | 15 | 9 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 76 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 85 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska fortsätta implementera och dokumentera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fortsätta med dokumentera | fortsätta med dokumentera | Ej påbörjat | 1 |  |
| fortsätta med Implementationen | fortsätta med Implementationen av högriskteknik och högrisk krav | Ej påbörjat | 8 |  |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 1 |  |
| Skapa en plan för iteration 5 | skapa tidsplan för iteration 4 | Ej påbörjat | 1 |  |
| Skriva kommentar | Sammanfattning för funktioner | Ej påbörjat | 4 |  |
|  |  | **Summan** | 15 |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 85 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |