**Sista Iteration**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| presention | Göra presontion inför redovisningen | Klar | 18 | 15 |
| Videouppladning | Spela en vdieo klipp för hur sidan ser ut | klar | 5 | 2 |
| Systemtest och testrapport | Systemtest och testrapport | klar | 3 | 3 |
| Publicera | Publicera min applikation på webbhotel | klar | 7 | 12 |
| Försätta med dekoment | Dekommentra klar allting | klar | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Summan** | 37 | 35 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 170 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 205 |