**Iteration**

**Analys**

Det gick bra med att komma igång med denna kurs.

Det gick bra med att läsa post mortem och fråga handledare Emil för att få fram det man ska göra i projektet.

Det gick bra med att hitta rätt språk för att kunna skapa mitt projekt.

Det gick bra med att göra alla uppgifter som man skulle göra under denna första veckan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| fundera över vad ska man ha för projekt | tänkt på vad ska mitt projekt ska handla om | klar | 6 | 7 |
| man ska läsa minst tre stycken av post mortems | kollat på nästan några stycken av post mortems | klar | 3 | 3 |
| påbörja visionen | börjat med visionen | klar | 2 | 3 |
|  |  |  | – – – – | – – – – |
|  |  | **summan** | 11 | 13 |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  |  |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  | 13 |

**Mål**

Syftet med denna iteration att jag ska ha kolla på hur allt kommer och fungera och hur svårt dom nya saker som man ska göra i mitt projekt ska vara.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krav | uppgifter | status | skattad tid | verklig tid |
| färdigställas visionen | gör klart visionen | håller på | 4 |  |
| Kravspecifikation påbörjas | börja med Kravspecifikation | inte påbörjat | 5 |  |
| Implementationen påbörjas | skapar prototyper | inte påbörjat | 20 |  |
| Skapa en plan för iteration 1 | skapa tidsplan för iteration 1 | inte påbörjat | 5 |  |
|  |  | **Summan** |  |  |
|  |  | **Tid sidan föregående iteration** |  | 13 |
|  |  | **Tid totalt o projektet** |  |  |